# PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO INTERMODULAR

## 1. Datos generales del proyecto

Título del proyecto: Thoth Tasks
Ciclo formativo: DAM
Curso: 2 Dia
Centro educativo: IES COMERCIO
Equipo / Alumno: Georgii Sytnik
Tutor/a: Daniel Espinosa Azofra
Fecha: 19/12/2025

## 2. Descripción general del proyecto

Breve descripción:

Crear una aplicación Android (desarrollada en Android Studio con Java) que, tras introducir datos y configuraciones, indique qué actividad hacer y cuándo. Las actividades pueden ser únicas, periódicos, diarias, semanales o anuales. Los datos se almacenan en base de datos local y habrá gestión de usuarios (registro, login, roles).

Contexto profesional simulado:

Aplicación útil para profesionales con tareas repetitivas (Trabajo, estudio, tareas de casa, higiene) que necesiten planificar actividades teniendo en cuenta tiempos de desplazamiento y datos externos provenientes de dispositivos (UDP).

Objetivo general:

Desarrollar un producto funcional (MVP) que gestione tareas con reglas de recurrencia, sincronice/reciba datos de dispositivos externos vía UDP y muestre al usuario la actividad a realizar en cada momento, con seguridad básica de usuarios.

## 3. Alcance del proyecto

Funcionalidades incluidas:

- Creación de tareas, grupos de tareas y su gestión.

- Posibilidad a Conectar dispositivos externos para obtener datos usando UDP.

- Tener en cuento el tiempo de viaje.

Funcionalidades excluidas:

- Gestión de tareas grandes o proyectos en cuales no se sabe cuanto tiempo se va a gastar.

- Editar datos desde dispositivo externo.

## 4. Metodología de trabajo

Metodología: Híbrida (Water–Scrum–Fall)

Justificación y plan de uso:

- Fase inicial — enfoque tradicional (Waterfall controlado): análisis de requisitos y diseño arquitectónico claro para establecer la base.

- Fase de desarrollo e iteración — Scrum: una vez disponible el MVP, trabajar en sprints cortos (1–2 semanas) para añadir integraciones, optimizaciones y mejoras.

- Esta combinación permite garantizar entrega de una base estable y, a la vez, flexibilidad para adaptar funcionalidades.

## 5. Desglose de tareas (EDT)

Listado de fases, tareas y subtareas del proyecto:

- Inicio y planificación

- Plan de Trabajo

- Análisis y diseño

- Análisis del Mercado

- Nombre e icono de la app.

- Diagramas de casos de uso

- Diseño de la base de datos (entidades, relaciones)

- Diseño gráfico previo de la interfaz

- Configuración entorno

- Android Studio, SDK, emuladores

- Repositorio y proyecto Git

- Desarrollo MVP

- Autenticación básica (registro/login)

- CRUD de tareas y grupos

- Persistencia

- UI básica: listas, formularios, notificaciones locales

- Creación del Horario Automático

- Integración de UDP

- Definir datagramas

- Recepción y envió de datos

- Funcionalidades

- Implementación de estimación de tiempo

- Tutorial

- Recuperación de datos

- Pruebas

- Unit testing

- Testing integración

- Pruebas de usuario

- Documentación y entrega

- Memoria del proyecto y presentación

## 6. Planificación temporal

Cronograma del proyecto:

## 7. Asignación de recursos

Recursos humanos:

- Alumno: Georgii Sytnik — desarrollo, pruebas, documentación. (recurso humano principal)

- Tutor: Daniel Espinoza — seguimiento, revisión y validación

Recursos técnicos:

- Ordenador de desarrollo (Windows/Linux/Mac) con Android Studio.

- Emulador (Android Studio) + dispositivo Android físico para pruebas.

- Repositorio Git (GitHub).

- Herramientas de tracking: GitHub (Issues / Project).

Entornos de desarrollo:

- Android Studio (última versión compatible con Java).

- SDK Android (niveles de API objetivo: p. ej. API 24+).

- Base de datos local:

## 8. Plan de seguimiento y control

Indicadores de seguimiento:

- % de requisitos implementados vs planificados.

- Número de casos de prueba implementados y pasados.

- Número de incidencias abiertas / cerradas.

Herramientas:

- Repositorio Git + Issues.

- Tablero ágil (GitHub Projects) para sprints y tareas.

Gestión de incidencias y cambios:

- Todas las incidencias se registran como issues con prioridad (critica/alta/media/baja).

- Cambios en requisitos deben documentarse y aprobarse por el tutor.

- Para cambios significativos, actualizar cronograma y notificar al tutor.

## 9. Gestión de riesgos

Identificación de riesgos:

- Retrasos en desarrollo por subestimación de esfuerzo.

- Problemas con la integración UDP.

- Errores críticos en persistencia/DB que provoquen pérdida de datos.

- Fallas en dispositivos físicos para test.

Medidas preventivas:

- Planificación conservadora con buffers (2 semanas implícitas de margen) y priorizar el desarrollo de funcionalidades principales.

- Definir formato de datos UDP desde el inicio y crear simulador de paquetes para pruebas.

- Uso de migraciones y copias de seguridad de BD local durante pruebas.

- Probar en emuladores si falta dispositivo físico.

Plan de contingencia:

- Si la integración UDP no es posible en plazo, entregar la funcionalidad con datos simulados y documentar cómo integrar dispositivos reales en el futuro.

- Si hay retrasos significativos, re-priorizar entregables para asegurar una entrega funcional mínima.

## 10. Plan de pruebas y validación

Estrategia de testing:

- Unit tests: cubrir lógica crítica (gestión de recurrencias, cálculos de tiempo).

- Integration tests: comprobar flujo completo: crear tarea → almacenar → mostrar al usuario.

- Instrumented tests: en emulador/dispositivo para UI y notificaciones.

- Test manual: casos extremos (fechas límite, cambios de zona horaria simulada si aplica).

Pruebas con usuarios externos:

- Reclutar 3–5 usuarios externos (compañeros/tutor) para una sesión UAT dirigida.

- Objetivos UAT: comprobar usabilidad, flujo de creación de tarea, claridad de avisos.

Registro de incidencias:

- Todas las incidencias documentadas con pasos para reproducir y gravedad.

- Cerrado un issue solo después de verificación del fix.

## 11. Entregables del proyecto

- Código fuente completo y mas — Formato: repositorio Git (branch main).

- APK funcional — Formato: archivo .apk.

- Memoria del Proyecto — Formato: PDF.

- Presentación para defensa/exposición — Formato: PPTX o PDF

Fecha prevista: 10/05/2026.

## 12. Aprobación del plan de trabajo

Firma del alumnado:
Firma del tutor/a:
Fecha: 02/03/2026